|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Engineering Term Project Meeting Minutes | | | | | | | | |
| Date | | 2017/10/15 | | | | | | |
| Time | | 18:30 | | | | | | |
| Location | | 德田546 | | | | | | |
| Facilitator | | 王瀚磊 | | | | | | |
| Recorded by | | 王瀚磊 | | | | | | |
| Objective | | IM Open Source application | | | | | | |
| Participants | | | | | | | | |
| Name | | E-mail | | Role | | | Presence or not | |
| 王瀚磊 | | u10116032@gmail.com | | Master Student | | | Y | |
| 陳立誠 | | hank12322@gmail.com | | Leader | | | N | |
| 李旭恩 | | victor70412@gmail.com | | Master Student | | | Y | |
| 綦家志 | | j5814\_ccc@hotmail.com | | Master Student | | | Y | |
| 王本奕 | | s89162504@gmail.com | | Master Student | | | Y | |
| 高睦修 | | mooshow0625@gmail.com | | Master Student | | | Y | |
| Meeting Agendas | | | | | | | | |
| * 企業參訪 * appendix.A 投影片整理 * IM定案 * IM功能 * PEP撰寫 | | | | | | | | |
| Issues | | | | | | | | |
| * 企業參訪   + 新思科技：已寄信等回覆（週一）   + 群暉：確認時間即可 * Appendix A.   + 整理投影片 * IM定案   + Zulip * IM功能   + 搖一搖   + <https://github.com/googlemaps/google-maps-services-python> * PEP撰寫 | | | | | | | | |
| Action Items | | | | | | | | |
| No. | Action Items | | Responsibility | | Deadline | Status | | Remark |
|  | 詢問老師或助教方法、報告時間 | | 李旭恩 | | 9/25  12:00 | **Close** | |  |
|  | present: result of survey | | 陳立誠 | | 9/25  19:00 | **Close** | |  |
|  | present: zulip introduction | | 王瀚磊 | | 9/25  19:00 | **Close** | |  |
|  | present: main feature | | 綦家志 | | 9/25  19:00 | **Close** | |  |
|  | present: zulip architecture | | 蔡佳文  黃博政 | | 9/25  19:00 | **Close** | |  |
|  | present: zulip protocol | | 林瑋柔  楊宗翰 | | 9/25  19:00 | **Close** | |  |
|  | 整合投影片、確認報告細節 | | 李旭恩 | | 9/26  0:00 | **Close** | |  |
| 8 | 論文Topic 1,2,6 | | 李旭恩 | | 10/1  12:00 | **Close** | |  |
| 9 | 論文Topic 3 | | 王本奕  王瀚磊 | | 10/1  12:00 | **Close** | |  |
| 10 | 論文Topic 4 | | 綦家志 | | 10/1  12:00 | **Close** | |  |
| 11 | 論文Topic 5 | | 高睦修  陳立誠 | | 10/1  12:00 | **Close** | |  |
| 12 | Build Zulip Server | | All | | 10/1  20:00 | **Close** | |  |
| 13 | Excel 風險預估 | | 綦家志 | | 10/1  12:00 | **Close** | |  |
| 14 | Gitlab 使用熟悉 | | 李旭恩 | | 10/1  20:00 | **Close** | |  |
| 15 | Zulip Architecture Survey | | All | | 10/17 | **Suspend** | |  |
| 16 | 開表單統計企業參訪時間 | | 綦家志 | | 10/09 | **Close** | |  |
| 17 | 寫企業參訪信件 - Synology | | 王瀚磊 | | 10/10 | **Close** | |  |
| 18 | 寫企業參訪信件 - 新思 | | 王瀚磊 | | 10/10 | **Close** | |  |
| 19 | 與Synology聯絡企業參訪 | | 王瀚磊 高睦修 | | 10/15 | **Ongoing** | |  |
| 20 | 與新思聯絡企業參訪 | | 綦家志 | | 10/15 | **Ongoing** | |  |
| 21 | Build Telegram Desktop | | All | | 10/11 | **Close** | |  |
| 22 | Function Survey | | All | | 10/11 | **Close** | |  |
| 23 | Trace Telegram Code | |  | |  | **Close** | |  |
| 24 | Appendix A. Reading | | All | | 10/11 | **Close** | |  |
| 25 | Appendix A. presentation ppt | | 綦家志 | |  | **Close** | |  |
| 26 | PEP | | 陳立誠 | |  | **Ongoing** | |  |
| 27 | WBS | |  | |  | **Open** | |  |
| 28 | Appendix A.1, 2 | | 綦家志 | | 10/15 | **Close** | |  |
| 29 | Appendix A.3-1 | | 李旭恩 | | 10/15 | **Close** | |  |
| 30 | Appendix A.3-2, 3-3 | | 高睦修 | | 10/15 | **Close** | |  |
| 31 | Appendix A.3-4, 3-5 | | 王瀚磊 | | 10/15 | **Close** | |  |
| 32 | Appendix A.4 | | 王本奕 | | 10/15 | **Close** | |  |
| 33 | Survey Conversation Client & Server & Build | | 王瀚磊  王本奕 | | 10/15 | **Close** | |  |
| 34 | Survey Other IM & Build | | 陳立誠  綦家志  李旭恩  高睦修 | | 10/15 | **Close** | |  |
| 35 | Zulip trace | | ALL | | 10/22 | **Ongoing** | |  |
| 36 | Google API learning | | ALL | | 10/22 | **Ongoing** | |  |