## Slide 1: Synology參訪
組員:高睦修、綦家志、李旭恩、王瀚磊、陳立誠、王本奕

## Slide 2: 公司介紹
簡介：
群暉科技 (Synology) 成立於 2000 年，打造網路儲存設備 (NAS)、影像監控方案 及網通設備，改變用戶在雲端時代中管理資料儲存、監控系統、網路連線的方 式。
地址：台北市中山區長安西路106號
創辦人：翁英暉、廖群
公司人數：650人左右
資本額：2億元
產品開發：網路儲存、網路通訊、影像監控、應用程式
0

## Slide 3
1

## Slide 4: 需求相關
如何取得需求
  在取得需求前會先做好充足的市場調查，並且有做一些社群網路調查，在客戶端蒐集資料(經過客戶同意)，再進行數據分析。此外，PM會進入客戶的現場，了解現場環境、挖掘潛在需求。舉例來說：Surveillance System 起初風扇太大聲，經過客戶反應後實際現場了解後得到進一步的需求。
拿到需求時有沒有整理成文件
  有固定的表格存取需求，內部的系統也有軟體記錄所有和客戶來往的信件等等。
2

## Slide 5: 軟體開發流程介紹
如何breakdown task，可否舉例
  先定義問題是什麼而後拆解問題，再依照各個RD的能力進行分配。
是否有做預估工作時程
  預估時程是非常困難的問題。開發的過程如果有碰到新的問題，則透過經驗法則，以及RD的信心指數來預估時程。如果以往已經有相關開發經驗，可以先拆解成更細的task再進行預估。如果有不在預期中的因素，或是遇到超出理解的問題，則藉由每個禮拜的meeting跟相關人員討論後列入風險管控。風險不只要列出還要能處理、解決。如果真的沒辦法處理，可能就close或是延後。
3

## Slide 6: 軟體開發流程介紹 （Cont.）
    利用何種開發流程，譬如說：waterfall、scrum、extreme programming、TDD
      跟傳統的開發流程比較不一樣，由於最一開始就已經訂定好deadline以及spec，因此採類似waterfall的方式進行，不過開發過程採用類似scrum的方式。每個sprint為兩個禮拜，每週meeting兩次，並且只跟相關的人員meeting以及進行demo。
    是否有做軟體驗證(verification & validation)
      比較少進行verification，validation的時間則較多。此外若開發時程有延宕，則藉由投注更多人力來壓縮validation的時間（因為validation是可以pipeline進行）。
4

## Slide 7: 軟體開發流程介紹 （Cont.）
    有用什麼軟體來協助專案管理與開發，譬如說：slack、trello、git
      有用gitlab，也有公司自己開發的bug tracker、聊天軟體、行事曆、收發郵件軟體、note，幾乎都是缺什麼就自己做什麼(i.e. Eating your own dog food)。
    Meeting是以什麼樣的方式進行？如何增進效率
      會有較高層的主管以及stackholder當作reviewer，避免較多人的開會。開會前會先發布開會議題，主持人在開會時會在偏離主題時拉回來。開會時間都壓在一小時以內，如果一小時內無法完時代表可能資訊不足或是沒有共識，必須做更多準備再進行開會，開會會記錄Meeting Minutes。
5

## Slide 8: 軟體開發流程介紹 （Cont.）
在著手寫程式之前是否會先設計Class Diagram
  會有文件紀錄System Architecture，但不會像Class Diagram如此鉅細靡遺，因此並不會事先設計好Class Diagram。此外還會記錄module之間各個interface的定義。
  在進行Design時是否有使用Design Pattern
    Design Pattern一直都有在使用，是RD之間的溝通方式。
6

## Slide 9: 軟體開發流程介紹 （Cont.）
  Over Design的程度該如何拿捏
  時間大多不太夠，大部分為了很快適應市場需求，因此只針對當季的requirement做設計。然而，通常在知道當季的目標時也會同時知道下一季的目標，因此在設計的時候也會考量如何在下一季能夠incremental的加入新的feature。
  是否有做code review
    非常強調code review，每次commit之前一定會找相關開發者或是leader做code review。在每次開會的demo時也會給reviewer檢驗不同use case之結果。
7

## Slide 10: 軟體開發流程介紹 （Cont.）
  是否有自己所規範的coding style
  從前端到後端會根據不同的語言有不同的coding style，而這些基本上是參考google釋出的coding style document。此外同種語言不同team的coding style大同小異。
實際coding佔你們開發時間多少比例
  會先訂好Spec，理想上是1/3。會根據pm跟高層的溝通而有所改動，有時候pm跟高層理解不同會影響進度。
8
Notes: 舉例： private variable _

## Slide 11: 軟體開發流程介紹 （Cont.）
有在維護哪些文件，譬如說：系統需求規格書(SRS)、專案計畫書(PEP)、工作分解結構(WBS)、系統設計規格書(SDD)
  沒有要求上述之各項文件，只有維護並且詳細記錄
  產品的開發版次紀錄文件
  系統的架構說明文件。
開發團隊組成比例為何，工程師與管理階層各佔多少比例
  工程師所佔的比例為48.6%
不同group之間的溝通方式為何
  通常是直接電話討論，如果遇到人事異動等問題只好透過文件瞭解。針對跨國討論則是使用Skype做線上會議，或是直接使用TeamViewer操作及討論。
9

## Slide 12: 衝突管理與危機處理
衝突管理方式為何
  通常是對一件事情了解彼此的想法，提出一個解決方案大家都可以接受，如果沒辦法取得共識，就要請高層一同討論。
  遭遇過最大的risk，它對你們所造成的cost（金錢、時間、人力）
    NAS曾經被破解而port到其它硬體上面，這對公司的信譽會造成很大的影響。
    曾經發生NAS被有心人士駭客，導致許多NAS用戶都被駭客用來挖礦。
    後來有特別增加一個讀書會和資訊安全的部門以維護資訊安全，並且定期抽查各部門的資安。此外，公司對外有提供獎金給找到漏洞的人，並成為第一個提交CVE的台灣公司，藉由這次危機轉成機會，發展一套好的制度來處理這類風險。
10
Notes: CVE: Common Vulnerabilities and Exposures
DiskStation Manager (DSM) 是一個專為 Synology 產品量身打造的網路介面作業系統。幫助您管理工作上以及家庭中的數位資產。

## Slide 13: 衝突管理與危機處理（Cont.）
  資安該如何保障以及資料如何進行備份
    要求公司員工不用盜版軟體，並且提供防毒軟體以及隨機測試員工是否有資安的危機意識。有通過iso270001以及其他資安相關的認證。此外強調本地備份、不同機器、不同機櫃、不同機房以及remote備份之重要，甚至再將雲端備份到本地NAS上面，並且開發自己的備份軟體。
  新進的員工是否會做一些軟工相關的訓練
    比較少，比較注重技術層面，軟工相關的的訓練則偏向帶領新進員工實際跑過一次開發流程。
11

## Slide 14: Code decay
請問有遇過code decay嗎
  目前沒有很嚴重的code decay，偶爾會碰到由於承接舊有的系統且加入新的feature時導致其他地方產生bug，然而都是可以修正的情況。若遇到太頻繁的錯誤情況時，會進行refactor。
如何預防code decay
  Code decay在意識到的時候已經太晚了，然而並沒有一個真正好的預防方式。從做好教育訓練、讀書會以及技術傳承，來盡量避免。 時間壓力是導致code decay的重要原因之一，因此很強調schedule排程的重要性。
12

## Slide 15: 工作相關
薪水：
  54 K * 14 （保底）
面試需要的技能
  熟悉 C++
  熟悉作業系統之相關知識
  本科系相關背景
  對寫程式有熱誠
13